## Slide 1
単体テスト・静的テスト計画書
静的テスト計画
単体テスト計画
  単体テスト計画 ホワイトボックステスト
  単体テスト計画 自動テスト
単体テスト・静的解析 環境

## Slide 2
１．静的テスト計画（１）
観点：コーディング規約に則ったソースコードとなっていることを確認する
違反コード、バグ候補、コーディング規約違反、SQLインジェクション等の脆弱性候補などを検出
-------
実施対象：
Step4で新規作成または変更したソースコード
ESLint：React/TypeScript
Flake8：Python
実行タイミング：
ソースレビュー前に実施する ※ソースレビューは、『コーディング規約』に則って実施を行う
ソースコード単位のテスト。GiteaのpullRequest時都度実行
成果物：
実行結果のログ
完了基準：
指摘対応残=0件、修正できない箇所はTEPSYS内協議の上許容とする ※『テスト方針書』参照
静的解析
STEP3のソースコードについては、検出された場合も手は入れない方針とする。
※STEP4開発前に一度解析をかけた検出内容を保持し、それ以外についてのみを対象とする
制約事項

## Slide 3
【フロントエンド】
ESLintに下記ルールを盛り込み、実行する
命名規約違反の検出
未使用importの検出
未使用変数の検出
any型利用の検出
不要な型アサーションの検出
useEffect依存関係の不備検出
三項演算子のネスト検出
JSX記述ルール違反の検出
【バックエンド】
Flake8に下記を盛り込み、実行する
PEP8コーディング規約準拠
未使用import検出
未使用変数の検出
行長超過の検出
構文エラーの検出
不要な空白・改行の検出
複雑度高の記述の検出
『コーディング規約』参照
※基本的にSTEP3のソースコードをベースとしたコーディング規約に従い、静的解析ルールを設定
検出ポイント
検出詳細ルール
１．静的テスト計画（２）ルール

## Slide 4
観点：処理結果が設計書で定義した仕様に合致していることを、機能単位に確認する
各業務機能（画面、API、バッチ）単位のホワイトボックステスト
ログ出力（正常系/異常系)の検証
Pytestを作成対象となる機能については、カバレッジを網羅
-------
実施対象：
Step4で新規作成または変更したソースコード
STEP3改修を行ったソースコード
PytestはSTEP4新規機能のうち、リグレッションテストが多く発生する見込みの下記2機能について作成する。 その他の機能は、機能単位の手動単体テストにより設計仕様との整合性を確認する。
  電力見える化レポート一括作成バッチ
  30分値・顧客情報取込バッチ
実行タイミング：
ソースレビューおよび静的解析をクリアした機能
成果物：
テストケースおよび、結果一覧
実行結果のエビデンス（Excelファイル・VSCodeログキャプチャ）
完了基準：
テストケース消化率=100%／未解決欠陥数＝０件 ※『テスト方針書』参照
UT：単体テスト
２．単体テスト計画（１）

## Slide 5
【マスタ】
STEP3開発環境データを利用
【トランザクション】
各テストケースに合わせたデータを作成
【EPデータ参照基盤】
基本設計時に受領したサンプルをベースに、各テストケースに合わせたデータを作成
【ARVE】
基本設計時に受領したサンプルをベースに、各テストケースに合わせたデータを作成
データ
原則として既存データまたは受領したサンプルを再利用し、テストケース上不足するデータのみ追加作成する。 テストケースごとに前提データを識別可能とし、再実行できる状態を確保する。
制約事項
２．単体テスト計画（２）

## Slide 6
各業務機能（画面、API、バッチ）単位のホワイトボックステスト
ログ出力（正常系/異常系)の検証
【フロントエンド】※画面のみ
URLルーティング
リクエスト値・レスポンス値
必須、境界値、桁数（最大・最小・一致）、型
セッション管理
対APIとのパラメータ受け渡し
例外処理
【バックエンド】
相関チェック
データ変換
条件分岐
ループ回数
計算処理（0割、null・ブランク値含んだ場合、マイナス値混在）
DBアクセス
トランザクション確認
レポート出力 ※対象有機能のみ
例外処理確認
ログ出力（INFO,WARNING,ERROR、DEBUG等）
件数一致(IN/OUT）
検証ポイント
２－①．単体テスト（ホワイトボックステスト）

## Slide 7
Pytestを作成対象となる機能について、カバレッジを測定する
【バックエンド（Pytest）】※一部のバッチのみ
検証ポイントは、ホワイトボックステストのバックエンドと同様とする
カバレッジは、C0、C1ともに90％以上を基本とする。
（通せない共通処理はその旨を明記してスキップ）
検証ポイント
２－②．単体テスト（自動テスト）

## Slide 8
下記環境を利用する。環境は『テスト方針書』参照
LecMoc
各開発者の端末上に構築した、LecMocの環境上で実施
ローカル環境
３．単体テスト・静的テスト環境